附件三

内部资料

注意保密

- XX示范工程标定报告

- （示范文本）

项目承担单位：

标定委托单位：

组织标定单位：

现场标定日期：

前 言

一、概况 1. 装置建设及运行概况 叙述标定装置的建设、开工及运行等情况。 2. 工艺路线、装置规模及产品方案 叙述标定装置工艺路线、装置构成、原料、产品方案。 3. 标定任务 叙述标定工作的来源、目的、标定内容。 二、流程简述 按照装置流程构成分系统进行流程简述，涉及到的设备统一按照名称+位号表述，流程叙述完配流程示意简图（示意图建议设置为横向）。 三、标定过程 叙述标定前的准备情况，标定内容的具体要求（原料、三剂、公用系统、产品分析），标定期间的操作调整及异常情况说明，具体标定工作完成情况。 举例如下： 专家组经认真讨论，确定了《XXX示范工程标定方案》。标定数据从XXX年X月X日X时开始采集，至XXX年X月X日X时截止，共计72小时。标定过程中装置运行稳定，负荷在XX%以上，满足标定要求。 标定于XXX年X月X日结束，根据标定数据，最终形成了《XXX示范工程标定报告》。

现场标定报告

根据国家能源局工作安排，受XXX委托，中国石油和化学工业联合会煤化工专业委员会组织现场标定专家组到XXX公司对XXX示范工程现场进行了72小时连续运行标定。 一、标定简介 XXX公司XXX工程，于XXX年X月建设工程竣工，XXX年X月XX日顺利产出XXX合格产品， XXX年X月X日实现满负荷生产。该项目已稳定运行X年，其中XXX年生产X产品XXX万吨，XXX年累计运行XXX天，产量XXX万吨，全年无非计划停车，实现了安全、稳定、长周期、满负荷、优质运行（见附件《XX项目生产运行总结报告》）。 专家组听取了XXX公司XXX工程的建设、运行情况和标定准备工作的汇报，考察了现场运行情况，确定了标定方案，并对计量仪表、分析仪器、方法和各项标定指标计算方法进行了确认（详见《XX示范工程标定方案》）。标定期间各装置运行平稳，计量、分析化验准确，符合标定要求。 在标定期间，专家组实地考察了现场XXX、XXX、XXX等主生产系统及公用工程、热电、安全环保等辅助生产系统的现场运行情况；查阅了原始数据记录；对控制室、分析室、现场取样等岗位进行了考察，确保本次标定数据真实、可靠。 二、标定条件 标定期间XXX装置主要操作条件（72小时平均值）： 1.主要物料进出数据 名 称; 设计值; 标定值; 备注. 主要 物料 输入; 原料煤（t/h）; （低位热值）. 燃料煤（t/h）; (低位热值). 电（kwh）. 新鲜水（t/h）. 主要 物料 输出; XXX（t/h）; 以XXX数据计量. XXX（t/h）; 以XXX数据计量. XXX（t/h）; 以XXX数据计量. XXX（t/h）. XXX（t/h）. 2. 主要系统操作温度与压力 操作条件; 温度/℃; 压力/MPa. 设定值; 标定值; 设定值; 标定值. XX系统. XX系统. …. 各单元详细操作数据汇总详见附件《XXX示范示范工程72小时标定数据汇总》 三、标定意见 根据现场运行情况的考察和标定数据的分析，专家组形成了如下标定意见： - 标定结论 - 标定定性描述：主要包括XXX示范工程的特点评价、成功经验总结和意义描述； XXX示范工程工艺条件与设计参数存在的差异及分析等内容。 - 标定结果 （1）单位产品综合能耗： tce/t； （2）单位产品原料煤耗： tce/t； （3）单位产品水耗： t/t； （4）能源转化效率： %； （5）CO2、SO2、NOX排放强度 （6）运行负荷率 （7）产品品种及质量指标、 （8）其他指标 具体结果详见附件《XXX示范示范工程72小时标定计算结果汇总》 - 安全环保 主要内容包括安全、环保总结 2. 存在的问题及建议 （1）存在的问题 标定过程中发现的示范工程存在的主要问题，例如在工程设计、技术装备选型、节能节水措施、生产管理、安全管理、环保措施以及投资等方面问题。 （2）专家组建议 针对示范工程存在的主要问题以及技术瓶颈等方面的事宜，给企业提出解决问题的初步方案和改造方向、措施，并向行业以及国家提出有关建议，以利于本项目的进一步优化升级，供其他类似项目建设和运行借鉴，体现示范工程的意义。 现场标定专家组组长： 副组长： 年 月 日

组织标定单位意见

主管领导签字： （盖章） 年 月 日

- XXX示范工程72小时现场标定专家组名单

| 序号 | 专家组职务 | 姓名 | 工作单位 | 所学专业 | 从事专业 | 职务/ 职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组长 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 副组长 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 成员 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 成员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 成员 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 成员 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 成员 |  |  |  |  |  |  |

附件《XXX示范工程72小时标定数据汇总》

附件《XXX示范工程72小时标定计算结果汇总》

包含物料平衡、能量平衡、水平衡、碳平衡、硫平衡、氮氧化物排放等（表和图）